## Slide 1: Manajemen Risiko

## Slide 2: RISIKO PERANGKAT LUNAK

## Slide 3: Risiko
Berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang
melibatkan perubahan (spt. perubahan pikiran, pendapat, aksi, atau tempat)
melibatkan pilihan & ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan
Menurut: Robert Charette

## Slide 4: Strategi Risiko
Strategi Reaktif
memonitor proyek terhadap kemungkinan resiko
Sumber daya dikesampingkan, padahal seharusnya sumber daya menjadi masalah yang sebenarnya / penting.
Strategi Proaktif
Dimulai sebelum kerja teknis diawali.
Resiko potensial diidentifikasi, probabilitas dan pengaruh proyek diperkirakan, dan diprioritaskan menurut kepentingan,
Kemudian membangun suatu rencana untuk manajemen resiko.
Sasaran utama adalah menghindari resiko.

## Slide 5: Risiko Perangkat Lunak
Berdasarkan Karakteristik Risiko
Ketidakpastian
Kerugian

## Slide 6: Risiko Perangkat Lunak
Risiko Proyek
Risiko Teknis
Risiko Bisnis
Berdasarkan Kategori Risiko

## Slide 7: Risiko Perangkat Lunak
Resiko yang sudah diketahui
Resiko yang dapat diramalkan
Resiko yang tidak diharapkan
Menurut
Robert Charette

## Slide 8: Risiko Proyek
Resiko proyek mengancam rencana proyek.
Bila menjadi kenyataan maka ada kemungkinan:
  jadwal proyek akan mengalami slip dan
  biaya menjadi bertambah
Identifikasi
Biaya
Jadwal
Personil
Sumber daya
pelanggan
Masalah persyaratan

## Slide 9: Risiko Teknis
mengancam kualitas & ketepatan waktu perangkat yg akan dihasilkan.
Bila resiko teknis menjadi kenyataan maka implementasinya menjadi sangat sulit atau tidak mungkin.
Identifikasi | 
Desain potensial | Ambiguitas
Implementasi | Spesifikasi
Interfacing | Ketidakpastian teknik
Verifikasi | Keusangan teknik
Maintenance | Teknologi yang leading edge

## Slide 10: Risiko Bisnis
Mengancam viabilitas (kelangsungan hidup) perangkat lunak yg akan dibangun.
Membahayakan proyek atau produk

## Slide 11: Lima Risiko Bisnis Utama
Pembangunan produk atau sistem yg baik sebenarnya tdk pernah diinginkan oleh setiap orang (resiko pasar)
Pembangunan sebuah produk yg tidak sesuai dgn keseluruhan strategi bisnis bagi perusahaan (resiko strategi)
Pembangunan sebuah produk dimana sebuah bagian pemasaran tidak tahu bagaimana harus menjualnya.
Kehilangan dukungan manajemen senior sehubungan dg perubahan pd fokus atau perubahan pd manusia (resiko manajemen)
Kehilangan hal2 yg berhubungan dgn biaya atau komitmen personal (resiko biaya).

## Slide 12: Risiko yang Sudah Diketahui
adalah resiko yg dpt diungkap setelah dilakukan evaluasi secara hati-hati terhadap rencana proyek, bisnis, dan lingkungan teknik dimana proyek sedang dikembangkan, dan sumber informasi reliable lainnya.
seperti
tgl penyampaian yg tdk realitas
kurangnya persyaratan yg terdokumentasi
kurangnya ruang lingkup PL
lingkungan pengembangan yg buruk

## Slide 13: Risiko yang Dapat Diramalkan
Diperoleh dari pengalaman sebelumnya
Misalnya:
Pergantian staf
komunikasi yg buruk dgn para pelanggan
mengurangi usaha staff bila permintaan pemeliharaan sedang berlangsung dilayani

## Slide 14: Risiko yang Tidak Diharapkan
Risiko ini dapat benar-benar terjadi, namun sangat sulit untuk diidentifikasi sebelumnya.

## Slide 15: IDENTIFIKASI RISIKO

## Slide 16: Identifikasi Risiko
Identifikasi resiko adalah usaha sistematis untuk menentukan ancaman terhadap rencana proyek.
Tujuan:
untuk menghindari resiko bilamana mungkin,
Menghindarinya setiap saat diperlukan.

## Slide 17: Tipe Risiko
Risiko Generik
merupakan ancaman potensial pd setiap proyek PL.
Risiko Produk Spesifik
hanya dapat diidentifikasi dgn pemahaman khusus mengenai teknologi, manusia, serta lingkungan yg spesifik terhadap proyek yg ada.

## Slide 18: Metode Identifikasi Risiko
Check List Item Risiko
Risiko ukuran produk
Risiko yg mempengaruhi bisnis
Risiko yg dihubungkan dgn karakteristik pelanggan
Risiko definisi proses
Risiko lingkungan pengembangan
Risiko yg berhubungan dgn ukuran dan pengalaman staf
Risiko teknologi yang akan dibangun